Bài 1: Mô phỏng một cuộc họp Sprint Review

-Scrum master tổ chức cuộc họp.

-Các thành viên tham gia :Scrum Master, PO, Developer, Stakeholder

-Quy trình

+PO liệt kê các task ( tính năng trong Sprint)

- Thêm sản phẩm vào rỏ hàng

- Tăng giảm, xóa sản phảm trong giỏ thàng

- Xem chi tiết sản phẩm trong giỏ hàng

+Các thành viên trong team demo về tính năng

+Khách hàng nhận xét

- Tôi hài lòng với chức năng

- Muốn bổ xung thêm khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng thì có hiệu ứng sản phẩm 	vào giỏ hàng

+Team hội ý và sau đó PO đưa vào Product baclog

-Kết thúc cuộc họp

Bài 2:

a. Product Backlog Item (PBI)

User Story:
Là trưởng phòng vận hành, tôi muốn lọc thống kê theo ngày hoặc theo 24 giờ gần nhất để có thể xem dữ liệu chi tiết và đánh giá chính xác hoạt động của người dùng.

b. Acceptance Criteria (Given – When – Then)

AC1 – Lọc theo ngày

- Given người dùng đang ở màn hình thống kê hoạt động

- When người dùng chọn một ngày cụ thể trong bộ lọc

- Then hệ thống hiển thị thống kê đúng với ngày đã chọn

AC2 – Lọc trong 24 giờ gần nhất

- Given người dùng đang ở màn hình thống kê

- When người dùng chọn tùy chọn “24 giờ gần nhất”

- Then hệ thống hiển thị dữ liệu trong khoảng thời gian 24 giờ gần nhất

AC3 – Áp dụng bộ lọc

- Given người dùng đã chọn một bộ lọc bất kỳ (ngày hoặc 24 giờ)

- When người dùng nhấn nút “Áp dụng”

- Then hệ thống cập nhật dữ liệu thống kê chính xác theo bộ lọc đó

AC4 – Reset bộ lọc

- Given người dùng đang sử dụng bộ lọc

- When người dùng chọn “Reset”

- Then hệ thống trả về chế độ xem mặc định theo tuần

Bài 3:

a. Timeline Sprint (ngắn gọn)

- Ngày 1: Sprint Planning

- Ngày 2: Setup môi trường + chia task

- Ngày 3: Bắt đầu dev tính năng “Tạo nhóm”

- Ngày 4: Tiếp tục dev + Daily

- Ngày 5: Hoàn thành backend “Tạo nhóm”

- Ngày 6: Dev giao diện “Quản lý thành viên”

- Ngày 7: Kiểm thử nội bộ

- Ngày 8: Fix bug giao diện

- Ngày 9: Dev tính năng “Phân quyền”

- Ngày 10: Tích hợp API

- Ngày 11: Test tổng hợp

- Ngày 12: UAT với PO

- Ngày 13: Chuẩn bị Sprint Review

- Ngày 14: Sprint Review & Retrospective

b. 5 sự kiện quan trọng (ngắn gọn)

1. Ngày 5 – Hoàn thành backend “Tạo nhóm”

Mô tả: API tạo nhóm và lưu trữ dữ liệu đã xong.
Ảnh hưởng: Tích cực – giúp frontend bắt đầu sớm hơn.
Bài học: Backend hoàn thành sớm giúp giảm rủi ro tích hợp.

2. Ngày 7 – Phát hiện bug khi thêm thành viên

Mô tả: Danh sách thành viên không cập nhật sau khi thêm.
Ảnh hưởng: Tiêu cực – chậm tiến độ 0.5 ngày.
Bài học: Cần test sớm từng phần nhỏ.

3. Ngày 9 – Phát sinh yêu cầu mới về phân quyền

Mô tả: Stakeholder yêu cầu thêm quyền “Người xem”.
Ảnh hưởng: Tiêu cực – tăng workload trong Sprint.
Bài học: Nên xác định rõ phạm vi trước Sprint.

4. Ngày 11 – Tích hợp API bị lỗi

Mô tả: Token không đồng bộ giữa hai dịch vụ.
Ảnh hưởng: Tiêu cực – phải hỗ trợ dev backend chỉnh lại.
Bài học: Định nghĩa rõ contract API từ đầu.

5. Ngày 12 – UAT đạt 90% yêu cầu

Mô tả: PO xác nhận tính năng đạt yêu cầu, còn 2 điểm cần cải thiện.
Ảnh hưởng: Tích cực – Sprint Review dự kiến thuận lợi.
Bài học: Gặp PO sớm giúp giảm rework.

Bài 4:

Chọn kỹ thuật: Mad – Sad – Glad

Lý do:
Mad – Sad – Glad phù hợp vì team đang stress, ít giao tiếp và cần một không gian an toàn để bộc lộ cảm xúc thật.
Kỹ thuật này cho phép các thành viên nói rõ điều khiến họ bực (Mad), buồn (Sad) và những điểm tích cực còn lại (Glad).
Nó giúp giải tỏa cảm xúc bị dồn nén, khơi gợi sự chia sẻ chân thật thay vì né tránh trong Daily.
Team dễ nhìn thấy nguyên nhân gốc rễ của stress, bug dồn cuối Sprint và sự phối hợp kém.
Ngoài ra, việc nhìn lại “Glad” giúp lấy lại năng lượng tích cực và xây dựng lại tinh thần hợp tác trong team.

Bài 5:

(A) Mục tiêu của buổi Sprint Review

- Xác nhận tính năng đăng nhập hoạt động đúng theo yêu cầu.

- Lấy phản hồi từ Stakeholders về trải nghiệm người dùng.

- Kiểm tra tính ổn định và tốc độ phản hồi của hệ thống.

- Xác định các điểm cần cải tiến trước khi đưa vào sản phẩm thật.

(B) Mô phỏng lời nói trong 1 phút mở đầu

Product Owner:
“Chào mọi người, Sprint này chúng ta tập trung vào Sprint Goal là hoàn thiện luồng đăng nhập để người dùng có thể truy cập hệ thống an toàn và nhanh chóng. Tính năng này rất quan trọng vì là cửa ngõ của toàn bộ ứng dụng. Hôm nay team Dev sẽ demo bản hoàn chỉnh để xin ý kiến.”

Scrum Master:
“Buổi Sprint Review của chúng ta kéo dài khoảng 20–25 phút. Mời mọi người tập trung vào phản hồi thực tế của chức năng, không đi sâu giải pháp kỹ thuật. Mục tiêu là xem sản phẩm có đáp ứng kỳ vọng hay không.”

Dev Lead:
“Team sẽ demo luồng đăng nhập cơ bản, dùng tài khoản mẫu và mô phỏng một trường hợp đăng nhập sai để kiểm tra thông báo lỗi. Sau đó sẽ trình bày kết quả mong đợi và ghi nhận phản hồi.”

(C) Dev sẽ demo tính năng như thế nào (ngắn gọn, 6–8 câu)

- Dev mở giao diện trang đăng nhập và giải thích cấu trúc form gồm email và mật khẩu.

- Dev nhập bộ dữ liệu mẫu: email “demo@system.com” và mật khẩu hợp lệ.

- Dev nhấn nút “Login” và hệ thống chuyển sang màn hình Dashboard đúng như thiết kế.

- Tiếp theo dev quay lại trang login và nhập sai mật khẩu để kiểm tra thông báo lỗi.

- Hệ thống hiển thị dòng cảnh báo đỏ “Sai mật khẩu” đúng như Acceptance Criteria.

- Dev giới thiệu thêm việc hệ thống đã chặn đăng nhập sau 5 lần sai liên tiếp.

- Cuối cùng, dev giải thích tốc độ phản hồi API và lưu token hoạt động ổn định theo kỳ vọng.

- Dev mời Stakeholders phản hồi về UI, tốc độ và trải nghiệm tổng thể.

Bài 6:

(A) Tên & Kỹ thuật

Tên Retro: Sprint 5 Improvement Retro
Kỹ thuật: Start – Stop – Continue (phù hợp vì team vui vẻ nhưng ít ý kiến cải tiến, muốn xác định việc cần dừng, bắt đầu và duy trì)

(B) Agenda chi tiết (90 phút)

| Thời gian | Hoạt động | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| 0–10 phút | Mở đầu + nhắc quy tắc Retro | Scrum Master giới thiệu mục tiêu, nguyên tắc chia sẻ an toàn |
| 10–30 phút | Brainstorm Start | Thành viên liệt kê việc mới muốn bắt đầu để cải thiện hiệu quả (ví dụ: Daily đúng giờ) |
| 30–50 phút | Brainstorm Stop | Liệt kê việc cần dừng (ví dụ: gửi bug muộn) |
| 50–70 phút | Brainstorm Continue | Liệt kê việc đang tốt nên duy trì (ví dụ: không khí team vui vẻ) |
| 70–85 phút | Thảo luận & Ưu tiên Action Items | Chọn 5–6 hành động cụ thể, xác định chủ thể, deadline, cách đo |
| 85–90 phút | Kết thúc | Scrum Master tóm tắt, nhắc follow-up và cảm ơn team |

(C) 5 Action Items cụ thể

- PO/SM – Thiết lập giờ cố định cho Daily Scrum và nhắc nhở team – bắt đầu Sprint tới – Đo lường: check attendance & bắt đầu đúng giờ 100%

- Dev Lead – Chia task lớn thành task nhỏ hơn để tránh spillover – trong Sprint Planning – Đo lường: số task spillover giảm >50%

- Tester – Thực hiện test sớm hơn, báo bug hàng ngày thay vì cuối Sprint – từ ngày 2 của Sprint – Đo lường: % bug được phát hiện trước ngày cuối Sprint

- Scrum Master – Khuyến khích mỗi thành viên đóng góp ít nhất 1 ý kiến cải tiến mỗi Retro – mỗi Retro – Đo lường: số ý kiến > số Retro trước

- Team – Tạo checklist “Definition of Done” cho mỗi task để tránh trễ hạn – trong Sprint Planning – Đo lường: % task hoàn thành đúng DoD

Bài 7:

| Format | Thời gian đề xuất | Phù hợp khi team… | Ưu điểm | Nhược điểm | Điểm số dễ dẫn dắt (1-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start Stop Continue | 60–90 phút | Cần xác định việc cần bắt đầu, dừng, duy trì | Cấu trúc đơn giản, dễ ưu tiên hành động | Có thể quá chung, không khai thác cảm xúc | 5 |
| Sailboat | 60–90 phút | Team muốn phân tích rủi ro, cơ hội, mục tiêu | Giúp team nhìn tổng thể Sprint, xác định nguy cơ | Cần hướng dẫn, có thể mất nhiều thời gian | 4 |
| Mad Sad Glad | 45–60 phút | Team stress, ít chia sẻ cảm xúc | Giải tỏa cảm xúc, khơi gợi chia sẻ thật | Không trực tiếp tạo action items | 5 |
| 4L | 60–90 phút | Team cần phản hồi chi tiết về những gì thích, học được, thiếu, mong muốn | Khai thác nhiều khía cạnh, dễ tổng hợp | Có thể dài, cần facilitator tốt | 4 |
| KALM | 60 phút | Team cần đánh giá giữ lại, thêm, tăng, giảm | Rõ ràng, dễ tạo action items | Mới với team, cần giải thích | 4 |

Bài 8:

(A) Mở lời để lấy lại không khí (phút 0–1)

“Mọi người ơi, Retro không phải để chỉ trích cá nhân. Chúng ta tạm dừng 1 phút, hít thở, và quay lại đúng mục tiêu: cùng nhìn lại quy trình để Sprint sau tốt hơn.”

(B) Kỹ thuật tránh đổ lỗi (phút 1–5)

Tôi chọn Silent Writing + Glad/Sad/Mad
Cách làm:

- 1 phút: Mỗi người im lặng viết lên sticky các mục Glad – Sad – Mad (không nêu tên cá nhân).

- 2–4 phút: Mọi người dán lên bảng → tôi gom nhóm chủ đề.

- 1 phút: Thảo luận từng nhóm, tập trung vào vấn đề, không phải con người.

(C) 3 “thần chú” khi có người đổ lỗi

- “Hãy nói về sự kiện, không nói về người.”

- “Nếu bỏ tên người đi, vấn đề cốt lõi là gì?”

- “Chúng ta tìm giải pháp, không tìm thủ phạm.”

(D) Action Item để xử lý tận gốc vấn đề đổ lỗi

- Thống nhất Quy tắc Retro: Không nêu tên cá nhân, chỉ nói hành vi/quy trình.

- Thiết lập Definition of Done rõ ràng để tránh tranh cãi “ai làm muộn”.

- Thêm bước mini hand-off giữa Dev–Test (check nhanh 5 phút trước khi chuyển task).

- PO cam kết giữ vai trò quan sát, chỉ phát biểu khi đến mục của PO.