Bài 1:

Ứng dụng quản lí công việc

- User story: Tạo công việc mới

- Vai trò: Là người dùng của hệ thống quản lý công việc.

- Mục đích: Tôi muốn tạo công việc mới để theo dõi tiến độ và quản lý việc cần làm.

- Giải thích mục đích: Việc tạo công việc giúp lưu trữ thông tin cần làm hiển thị trong danh sách để dễ theo dõi, nhắc nhở và cập nhật trạng thái công việc , ghi chú công việc đã làm .

- Dùng phương pháp user Point

- Tổ chức cuộc họp Planning Poker

| Tên thành viên | Điểm đánh giá |
| --- | --- |
| Huy | 1 |
| Kiên | 34 |
| Tùng | 2 |
| Đạt | 3 |

- Điểm story point = ( 34 + 1 + 2 + 3) / 4 = 10

- Kết luận: việc tạo công việc mới có vẻ rất phức tạp

- Mức độ quá khó

Bài 2:

a. User story: Thanh toán đơn hàng

- Vai trò: Là người mua hàng trên ứng dụng web bán hàng.

- Mục đích: Tôi muốn thanh toán đơn hàng để hoàn tất mua sắm và nhận xác nhận đơn.

- Giải thích mục đích: Thanh toán giúp chốt đơn, ghi nhận trạng thái ,đảm bảo số tiền chính xác, gửi xác nhận cho người dùng và cập nhật hệ thống để chuẩn bị giao hàng.

b. Dùng phương pháp Story Points

- Tổ chức cuộc họp Planning Poker

| Tên thành viên | Điểm đánh giá |
| --- | --- |
| Huy | 1 |
| Kiên | 8 |
| Tùng | 8 |
| Đạt | 8 |

- Điểm story point = (8 + 8 + 1 + 8) / 4 = 6.25

- Kết luận: việc thanh toán có vẻ khá phức tạp ;mức độ: Khá khó (6.25 SP)

Bài 3:

a. User Story

- Vai trò: Là người dùng mua hàng trên web.

- Mục đích: Tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ để mua nhiều món trong một đơn.

- Giải thích mục đích: Giỏ hàng giúp gom sản phẩm, cập nhật số lượng/giá, giữ trạng thái để thanh toán thuận tiện.

b. Ước lượng bằng Planning Poker

- Lựa chọn ban đầu (dãy Fibonacci):

| Tên thành viên | Điểm đánh giá |
| --- | --- |
| Huy | 5 |
| Kiên | 13 |
| Tùng | 5 |
| Đạt | 8 |

- Đồng thuận cuối cùng: 8 Story Points.

- Kết luận: việc thanh toán có vẻ khá phức tạp ;mức độ: Khá khó (8 SP)

Bài 4:

Ứng dụng ngân hàng trực tuyến
a. User story: Tạo tính năng đăng nhập
• Vai trò: Là người dùng của ứng dụng ngân hàng trực tuyến.
• Mục đích: Tôi muốn đăng nhập để truy cập tài khoản, xem số dư và thực hiện giao dịch một cách an toàn.
• Giải thích mục đích: Đăng nhập xác thực danh tính, bảo vệ tài khoản, cho phép truy cập các dịch vụ (xem lịch sử, chuyển tiền, thanh toán), đồng thời ghi nhận phiên làm việc và áp dụng các chính sách bảo mật như khóa tài khoản khi nghi ngờ, giới hạn thử sai.

- Dùng phương pháp Story Points
• Tổ chức cuộc họp Planning Poker

| Tên thành viên | Điểm đánh giá |
| --- | --- |
| Huy | 5 |
| Kiên | 13 |
| Tùng | 5 |
| Đạt | 8 |

• Điểm story point = (13 + 5 + 5 + 8) / 4 = 7.75 ≈ 8
• Kết luận: Tính năng “đăng nhập” trong bối cảnh ngân hàng có độ phức tạp khá cao (8 SP) do yêu cầu bảo mật xử lý nhiều tình huống lỗi (mật khẩu sai, tài khoản bị khóa), và khả năng mở rộng ,Mức độ: Khá khó.

Bài 5:

| ID | User Story | SP (Fibonacci) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Tạo công việc mới | 5 |
| US-02 | Đăng nhập | 5 |
| US-03 | Đánh dấu hoàn thành | 3 |
| US-04 | Xem & lọc danh sách | 8 |
| US-05 | Chỉnh sửa công việc | 5 |

Planning Poker

- US-01 “Tạo công việc mới”

  - Huy: 5 • Kiên: 8 • Tùng: 5 • Đạt: 5 → Thảo luận rủi ro backend/validate → Đồng thuận: 5.

- US-04 “Xem & lọc danh sách”

  - Huy: 8 • Kiên: 13 • Tùng: 8 • Đạt: 8 → Chênh do phân trang/lọc đa điều kiện → Phạm vi chốt ở mức cơ bản → Đồng thuận: 8.

Kế hoạch phân chia công việc (ví dụ US-01 – 5 SP)

- Frontend: Form + validate cơ bản (bắt buộc, định dạng ngày).

- Backend: Endpoint tạo, rule ngày hạn ≥ hôm nay, lưu DB.

- Tích hợp: Gọi API, xử lý lỗi/thành công, cập nhật danh sách.

- Kiểm thử: Unit/Integration cho create và validate.

Sử dụng Velocity để lập kế hoạch

- Velocity Sprint trước: 20 SP (giả định).

- Chọn vào Sprint: US-01 (5) + US-02 (5) + US-03 (3) + US-04 (8) = 21 SP.

- Điều chỉnh theo năng lực: đưa US-05 (5 SP) ra Sprint sau hoặc giảm phạm vi US-04 (từ 8 xuống 5) để tổng ≈ 18–20 SP. Kế hoạch tối ưu:

  - Sprint commit: US-01 (5) + US-02 (5) + US-03 (3) + US-04 (5 phạm vi rút gọn) = 18 SP

  - Buffer nhỏ cho rủi ro/bug: 2 SP

Bài 6:

Mục tiêu Sprint

Hoàn thành tính năng quản lý công việc cốt lõi cho người dùng: tạo công việc và đăng nhập để sử dụng hệ thống an toàn.

Chọn User Stories từ Product Backlog

- US-01: Tạo công việc mới

  - Lý do chọn: Nền tảng cho mọi thao tác quản lý; giúp người dùng bắt đầu theo dõi công việc ngay.

- US-02: Đăng nhập

  - Lý do chọn: Bảo mật và cá nhân hóa dữ liệu công việc; tiền đề cho các tính năng tiếp theo.

Phân chia User Stories thành các task nhỏ

- US-01: Tạo công việc mới

  - Task 1: Thiết kế form (tiêu đề, mô tả, hạn, ưu tiên)

  - Task 2: Validate client (bắt buộc, định dạng ngày)

  - Task 3: API tạo công việc + validate server

  - Task 4: Cập nhật UI danh sách sau khi tạo

  - Task 5: Thông báo thành công, lỗi và kiểm thử cơ bản

- US-02: Đăng nhập

  - Task 1: Form email/mật khẩu + UX lỗi

  - Task 2: API xác thực + xử lý token/session

  - Task 3: Bảo mật cơ bản

  - Task 4: Điều hướng sau đăng nhập + lưu trạng thái

  - Task 5: Kiểm thử luồng hợp lệ, sai và thông báo

Ước lượng T-shirt Sizes và lý do

- US-01: Tạo công việc mới => Medium

  - Lý do: Phạm vi CRUD + validate + cập nhật UI; vài bước tích hợp nhưng rủi ro thấp, không yêu cầu kiến trúc phức tạp.

- US-02: Đăng nhập => Medium

  - Lý do: Cần xử lý xác thực, quản lý phiên/token, thông báo lỗi; bảo mật cơ bản tăng độ phức tạp hơn CRUD thuần nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Bài 7:

User Story

“Là người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng ứng dụng.”

Danh sách task (nhỏ, hoàn thành trong một Sprint)

- Thiết kế form đăng ký: tiêu đề, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu.

- Validate phía client: bắt buộc, định dạng email, độ mạnh mật khẩu, khớp mật khẩu.

- API đăng ký (backend): nhận request, validate server, tạo user.

- Bảo mật mật khẩu: hash/salt (ví dụ bcrypt), chặn trùng email.

- Lưu DB + ràng buộc: bảng Users, unique index email, migration.

- Hiển thị thông báo/UX lỗi: thành công, lỗi trùng email, lỗi mạng.

- (Tùy chọn) Xác thực email: tạo token, gửi link, kích hoạt tài khoản.

- Kiểm thử: unit (validate), integration (API), UI cơ bản.

- Logging/monitoring tối thiểu: ghi lỗi đăng ký, tỉ lệ thất bại.

Lý do lựa chọn task

- Dựa vào các bước phát triển: thiết kế => validate => API => lưu DB hiển thị kết quả, giúp luồng mạch lạc và kiểm soát rủi ro theo từng bước.

- Dựa vào hành động người dùng: nhập form, gửi đăng ký, nhận phản hồi; mỗi hành động tương ứng một phần việc rõ ràng.

- Dựa vào tính năng kỹ thuật: bảo mật (hash/salt), ràng buộc unique, logging; tách riêng để đảm bảo chất lượng và dễ kiểm thử.

| Task | Mô tả ngắn | Ước lượng (T‑shirt) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế form | Email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu | Small |
| Validate client | Bắt buộc, định dạng email, khớp mật khẩu | Small |
| API đăng ký | Nhận dữ liệu, tạo user, trả kết quả | Medium |
| Hash mật khẩu | Bảo mật bằng hash/salt | Small |
| Lưu DB | Bảng Users, unique email | Small |
| Thông báo/UX lỗi | Hiển thị thành công/lỗi rõ ràng | Small |
| Kiểm thử cơ bản | Unit + integration các luồng chính | Small |

Bài 8:

a.Tính Velocity

- Sprint 1: chỉ tính các User Story hoàn thành → 5 + 8 = 13 điểm.

- Sprint 2: chỉ tính các User Story hoàn thành → 13 + 5 = 18 điểm.

- Velocity trung bình: (13 + 18) / 2 = 15.5 điểm

b.

- Ước tính số lượng user story có thể hoàn thành trong sprint tiếp theo có thẻ từ 2-3 user story: nếu 3 cái user story ở mức dễ thì có thể hoàn thành, còn nếu 2 cái vừa độ khó vừa hoặc khó thì có thể hoàn thành được tối đa 2 user story

- Tổng điểm mục tiêu: 15–16 điểm, khớp Velocity trung bình. Nếu cần buffer cho rủi ro, có thể giữ ở 15 điểm

(US-01 + US-02 + US-03 + US-04=2).

Bài 9:

User Story

User story:tạo công việc mới

Planning Poker

| Thành viên | Điểm chọn | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| Huy | 5 | Phạm vi chuẩn, API sẵn, ít phụ thuộc. |
| Kiên | 8 | Lo validate server, lỗi cạnh biên và đồng bộ UI. |
| Tùng | 5 | Reuse component, luồng đơn giản. |
| Đạt | 5 | CRUD + thông báo, không yêu cầu quyền phức tạp. |

Lập kế hoạch Sprint theo Velocity

| Sprint | Điểm hoàn thành | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 13 | Hoàn thành 5 + 8; 3 không tính. |
| Sprint 2 | 18 | Hoàn thành 13 + 5; 8 không tính. |
| Velocity trung bình | 15.5 | Kế hoạch nhắm 15–16 điểm. |

| Chọn cho Sprint kế tiếp | Điểm | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US‑01: Tạo công việc mới | 5 | Nền tảng cho quản lý công việc. |
| US‑02: Đăng nhập | 5 | Bảo mật, cá nhân hóa dữ liệu. |
| US‑03: Đánh dấu hoàn thành | 3 | Cải thiện theo dõi tiến độ. |
| US‑04: Xem & lọc (rút gọn) | 2–3 | Đảm bảo tổng ≈ 15–16, phạm vi vừa sức. |

Bài 10:

Chia nhỏ task

| Task | Mô tả ngắn | Kỹ thuật chia nhỏ | Ước lượng (T‑shirt) | Story Points |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Form giỏ hàng (UI) | Danh sách item, số lượng, nút xóa | Hành động người dùng | Small | 2 |
| API giỏ hàng | Thêm/xóa/sửa số lượng, trả tổng tiền | Tính năng kỹ thuật | Medium | 3 |
| Tính tổng tiền | Đơn giá × số lượng, cập nhật tức thì | Bước phát triển | Small | 1 |
| Kiểm tra tồn kho cơ bản | Chặn vượt tồn, thông báo rõ ràng | Hành động người dùng | Small | 1 |
| Lưu/khôi phục giỏ | Session/local storage | Bước phát triển | Small | 1 |

Lập kế hoạch Sprint

| Chọn vào Sprint | Điểm SP | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US‑CART: Tạo giỏ hàng | 8 | Tính năng bán hàng cốt lõi, giá trị trực tiếp. |
| US‑CREATE: Tạo công việc mới | 5 | Nền tảng quản lý; phạm vi trung bình. |
| US‑DONE: Đánh dấu hoàn thành | 3 | Cải thiện theo dõi tiến độ/UX. |

Tổng điểm: 8 + 5 + 3 = 16 (khớp Velocity, vẫn có khả năng hoàn tất).