Bài 5:

Mua Sắm Trực Tuyến

- Các Sprint có trong hệ thống

| - Tên sprint | - Độ ưu tiên | - Thời gian |
| --- | --- | --- |
| - Đăng ký,Đăng nhập | - 1 | - 1 tuần |
| - Xem danh sách sản phẩm | - 2 | - 1 tuần |
| - Thêm vào giỏ hàng | - 3 | - 1 tuần |

- Chọn sprint xem danh sách sản phẩm

| - Công việc | - Mô tả | - Team | - Thành viên |
| --- | --- | --- | --- |
| - Giao diện DSSP | - Hiển thị chiết DSSP | - FE | - A |
| - Tìm Kiếm Sp | - Khách hàng có thể HK | - FE | - B |
| - Lược SP theo giá | - Khách hàng có thể lọc sp tăng, giảm, trong khoản | - FE | - C |
| - Api DSSP | - Viết API DSSP | - BE | - D |

- Daily Scrum: Tổ chức cuộc họp sáng mỗi ngày vào lúc 8h(15’)

- Daily: Tổ chức cuộc họp

- - Thời gian tổ chức: Mỗi sáng lúc 8h, kéo dài 15–20 phút

- - Hình thức: Họp nhanh qua Microsoft Teams hoặc trực

- Sprint review

- 1. Các công việc hoàn thành:

- • Giao diện hiển thị danh sách sản phẩm (DSSP) – FE (A)

- • Tìm kiếm sản phẩm – FE (B)

- • Viết API lấy DSSP – BE (C)

- 2. Các công việc chưa hoàn thành:

- • Lọc danh sách sản phẩm theo từ khóa – FE (B)

- Lý do chưa hoàn thành:

- • Chưa rõ yêu cầu lọc theo nhiều tiêu chí.

- • Thiếu thời gian kiểm thử do build muộn.

- Sprint Retrospective

- Bài 6:

| - Tên user story | - Người dùng tính năng | - Nhu cầu sử dụng | - Lý do áp dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| - Tìm kiếm sản phẩm | - Khách hàng | - Muốn nhập từ khóa tìm kiếm sản phẩm theo tên | - Muốn tìm kiếm để lấy thông tin sản phẩm cần mua |
| - Lọc theo giá sản phẩm | - Khách hàng | - Tôi muốn lọc ra các sản phẩm theo khoảng giá lựa chọn | - Để phù hợp với số tiền có thể mua |
| - Thanh toán bằng nhiều phương thức | - Khách hàng | - Muốn thanh toán bằng nhiều phương thức khác nhau | - Có thể thanh toán bằng nhiều phương thức |
| - Xem lịch sử đơn hàng | - Khách hàng | - Muốn theo dõi tiến độ giao hàng và xác nhận các giao dịch đã thực hiện. | - Lịch sử đơn hàng và xác nhận các giao dịch đã thực hiện. |
| - Đánh giá và xếp hạng sản phẩm đã mua | - Khách hàng | - Chia sẻ trải nghiệm giúp người mua khác đưa ra quyết định | - Đánh giá và xếp hạng sản phẩm đã mua,chia sẻ trải nghiệm của giúp đỡ người mua khác đưa ra quyết định |
| - Trạng thái hiện tại của đơn hàng | - Khách hàng | - Theo dõi tiến độ giao hàng | - Xem trạng thái hiện tại của đơn hàng, theo dõi tiến độ giao hàng |
| - Thêm vào giỏ hành | - Khách hàng | - giữ lại các mặt hàng muốn mua | - giữ lại các mặt hàng muốn mua |

- Product Backlog

| - STT | - Danh sách User story | - Độ ưu tiên | - Tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Tìm kiếm sản phẩm | - High | - + Người dùng nhập vào ô tìm kiếm. - + Nhấn vào button tìm kiếm hiển thị đúng danh sách sản phẩm theo tên. - + Trường hợp không có sản phẩm thì hiển thị thông báo |
| - 2 | - Lọc theo giá sản phẩm | - Medium | + Người dùng có thể chọn phạm vi giá (ví dụ: dưới 100k, 100k-500k, trên 500k). + Hệ thống chỉ hiển thị các sản phẩm có giá nằm trong phạm vi đã chọn. + Người dùng có thể xóa bộ lọc. |
| - 3 | - Thanh toán bằng nhiều phương thức | - High | + Khi thanh toán, người dùng được cung cấp ít nhất ba tùy chọn: Thanh toán khi nhận hàng (COD), Thẻ tín dụng/ATM, Ví điện tử. + Hệ thống xác nhận và lưu thông tin đơn hàng sau khi thanh toán thành công. + Người dùng nhận được email/thông báo xác nhận đơn hàng. |
| - 4 | - Xem lịch sử đơn hàng | - Medium | + Người dùng có thể truy cập vào trang 'Lịch sử đơn hàng' trong tài khoản. + Danh sách hiển thị các đơn hàng đã đặt (bao gồm ID, ngày đặt, tổng tiền). + Nhấn vào một đơn hàng sẽ xem được chi tiết các sản phẩm đã mua. |
| - 5 | - Đánh giá và xếp hạng sản phẩm đã mua | - Low | + Chỉ những người đã mua sản phẩm mới có thể đánh giá và xếp hạng (1-5 sao). + Sau khi gửi, đánh giá và xếp hạng sẽ hiển thị công khai trên trang chi tiết sản phẩm. + Người dùng có thể chỉnh sửa đánh giá của mình trong vòng 7 ngày. |
| - 6 | - Trạng thái hiện tại của đơn hàng | - Medium | + Chi tiết đơn hàng hiển thị trạng thái hiện tại . + Trạng thái được cập nhật theo thời gian thực . |
| - 7 | - Thêm vào giỏ hành | - High | + Người dùng nhấn nút 'Thêm vào giỏ hàng' trên trang chi tiết sản phẩm. + Số lượng sản phẩm trong giỏ hàng tăng lên. + Hiển thị thông báo xác nhận 'Đã thêm vào giỏ hàng'. |

- Bài 7:

- User story

| - User story | - Loại người dùng | - Mong muốn | - Lí do |
| --- | --- | --- | --- |
| - Tìm kiếm phim theo thể loại | - Khách hàng | - Tôi muốn tìm kiếm phim theo thể loại để tôi có thể chọn phim phù hợp với sở thích. | - Chọn phim đúng gu |
| - Xem lịch chiếu | - Khách hàng | - Tôi muốn xem lịch chiếu của phim | - Sắp xếp thời gian xem phim |
| - Chọn ghế ngồi | - Khách hàng | - Tôi muốn chọn ghế ngồi trong rạp | - Trải nghiệm xem phim thoải mái |
| - Thanh toán trực tuyến | - Khách hàng | - Tôi muốn thanh toán vé trực tuyến | - Tiết kiệm thời gian, không cần xếp hàng |
| - Nhận thông báo | - Khách hàng | - Tôi muốn nhận thông báo khi có phim mới hoặc lịch chiếu thay đổi | - Cập nhật thông tin kịp thời |
| - Xem lịch sử đặt vé | - Khách hàng | - Tôi muốn xem lại lịch sử đặt vé | - Quản lý vé đã mua |
| - Đánh giá phim | - Khách hàng | - Tôi muốn đánh giá trải nghiệm sau khi xem phim | - Góp ý và giúp người khác chọn phim |

- User Story Map

| - Giai đoạn | - Hoạt động chính | - Tính năng liên quan |
| --- | --- | --- |
| - Khám phá phim | - Tìm kiếm phim, xem trailer, xem lịch chiếu | - Tìm kiếm phim, xem lịch chiếu |
| - Đặt vé | - Chọn suất chiếu, chọn ghế, thanh toán | - Chọn ghế, thanh toán trực tuyến |
| - Sau khi đặt | - Nhận thông báo, xem lịch sử, đánh giá | - Thông báo lịch chiếu, lịch sử đặt vé, đánh giá |

- 3, Product backlog

| - Ưu tiên | - Tính năng | - Tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Tìm kiếm phim theo thể loại | - Người dùng nhập từ khóa, chọn thể loại, nhận danh sách phim phù hợp |
| - 2 | - Xem lịch chiếu | - Hiển thị lịch chiếu theo rạp, ngày, giờ |
| - 3 | - Chọn ghế ngồi | - Giao diện chọn ghế trực quan, cập nhật trạng thái ghế |
| - 4 | - Thanh toán trực tuyến | - Hỗ trợ ít nhất 2 phương thức thanh toán, xác nhận thành công |
| - 5 | - Nhận thông báo lịch chiếu | - Gửi thông báo qua email/app khi có thay đổi hoặc phim mới |
| - 6 | - Xem lịch sử đặt vé | - Hiển thị danh sách vé đã đặt, chi tiết từng vé |
| - 7 | - Đánh giá trải nghiệm | - Người dùng có thể viết đánh giá và chấm điểm sau khi xem phim |

- Bài 8:

|  | - Đã làm | - Sẽ làm | - Trở gại | - Giải quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - TV-A | - đã hoàn thành phần viết API lấy danh sách sản phẩm (DSSP). | - sẽ tích hợp API với hệ thống frontend và kiểm tra tính ổn định | - vấn đề với việc kết nối API – frontend không nhận dữ liệu đúng định dạng. | - Làm việc trực tiếp với nhóm frontend để thống nhất định dạng JSON trả về. |
| - TV-B | - đã tối ưu cơ sở dữ liệu cho chức năng tìm kiếm sản phẩm. | - sẽ hỗ trợ truy vấn cho bộ lọc sản phẩm theo từ khóa và danh mục. | - Truy vấn dữ liệu chạy chậm khi lọc theo nhiều tiêu chí. | - sẽ viết lại câu truy vấn sử dụng chỉ mục phù hợp và kiểm tra hiệu suất. |